附件3：

安全承诺书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院：

我方作为 喷灌设施架设服务（项目编号：DHZY-YJY(2026)021号）的潜在供应商，郑重作出以下安全承诺：

一、全面承担安全责任

我方承诺：在喷灌设施架设作业期间（包括材料搬运、管沟开挖、管道连接、喷带铺设、固定、试水调试等全部环节），所有作业人员及第三方的安全责任由我方全权承担。若发生任何安全事故（包括但不限于人员受伤、机械伤害、触电、中暑等），以及因作业造成的财产损失（如损坏田间作物、既有灌溉系统、地下管线等），均由我方承担全部赔偿责任，采购人不承担任何连带责任。

二、严格执行安全操作规程

1、作业前准备：

（1）对作业人员进行安全技术交底，明确作业区域和风险点；

（2）检查所有工具、设备的安全性，电动工具做好漏电保护；

（3）确认田间无隐蔽电力、供水管线，必要时采用人工探挖。

2、作业过程：

（1）管沟开挖注意防止塌方，深度符合要求；

（2）热熔或粘接作业时佩戴防护手套、护目镜，远离火源；

（3）喷灌带铺设时避免过度拉伸，防风卡安装牢固；

（4）试水时逐步升压，发现渗漏立即关闭水源再处理。

3、作业后清理：

（1）清理多余材料、废料，保持田间整洁；

（2）恢复因施工破坏的地面（如需）。

三、合规施工与应急措施

1、我方承诺使用的所有材料均为合格产品，并提供合格证供采购人备案。

2、我方制定应急预案，现场配备急救包和通讯设备，发生意外时立即处置并报告采购人。

四、损坏赔偿

因我方作业对田间作物、现有灌溉设施、地下管线等造成损坏的，我方按评估价值全额赔偿，并承担修复费用。

本承诺书作为响应文件的重要组成部分，自签署之日起生效，具有法律约束力。

供应商名称（加盖公章/经营者签字）： _____________

法定代表人或授权代表（签字）： ______________
联系电话： ______________
日期： ______年______月______日